## Slide 2: EQUIPE
Alyson Henrique – Programador Web/Web Design
Celso Antônio - Programador Web
Eduardo Berg – Analista de Negócios e Requisitos
Eduardo Borba – Programador Mobile
Igor Fernandes – Programador Desktop e Banco de Dados

## Slide 3: PROPÓSITO
Oferecer uma plataforma amigável, intuitiva e com diversos recursos para seus treinos, tanto para o trainer quanto para o aluno.
Busca por um personal trainer, alunos ou academias.

## Slide 4: NECESSIDADES BÁSICAS
Software para desenvolvimento web
Softwares para desenvolvimento desktop
Software para desenvolvimento mobile
Levantamento de requisitos com profissionais da área

## Slide 5: DESCRIÇÃO DO PROJETO
Plataforma Desktop, web e mobile com as funcionalidades de:
- Incluir, excluir e alterar Aluno;
- Incluir, excluir e alterar Personal;
- Busca de Aluno;
- Busca de Personal;
- Busca de Academia;
- Chat entre personal e aluno;
- Sistema de compras/vendas;
- Informações de desempenho;​
- Página do Personal;​
- Página do aluno;​
- Seção de notícias do personal;​
- Gráficos de desempenho;

## Slide 6: PLATAFORMA WEB

## Slide 7: PLATAFORMA DESKTOP

## Slide 8: PLATAFORMA MOBILE

## Slide 9: BANCO DE DADOS

## Slide 10: CRONOGRAMA
Levantamento de requisitos e opiniões – 30 dias;
Desenvolvimento web/mobile/desktop parte 1 – 60 dias:
  Criar e Definir o funcionamento de login e cadastro – 30 dias;
  Sistema de chat – 15 dias;
  Ferramentas de busca – 15 dias;
Desenvolvimento web/mobile/desktop parte 2 – 60 dias:
  Ferramentas de desempenho – 15dias;
  Sistema de controle – 15 dias;
  Sistema de página pessoal – 15 dias;
  Sistema de notícias - 15 dias;
Desenvolvimento web/mobile/desktop parte 3 – 30 dias:
  Sistema de compras e vendas;
Total de dias: 180 dias;

## Slide 11: CUSTOS
Servidor/Host
Banco de dados

## Slide 12: GERENCIAMENTO
Gerência feita através do GitHub, via commits.
Gerência de projeto feita através do Trello.

## Slide 13: OBRIGADO PELA ATENÇÃO!